Утверждаю:

Глава Мирского сельского поселения Кавказского района

__________И.Б.Костенко

27 февраля 2018 г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

на 2018 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по МП «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | Х | Всего: | 754,1 | 1173,1 | 865,0 | 563,5 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 2146,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 614,1 | 479,1 | 384,1 | 384,1 |
| 1 | Подпрограмма №1 «Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района» |  | Ведущий специалист Г.А.Гаджаева | Х | Всего: | 384,1 | 2804,5 | 545,0 | 545,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 2146,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 384,1 | 658,1 | 545,0 | 545,0 |
| 1.1 | Мероприятие № 1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр Мирского сельского поселения Кавказского района разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края |  |  | январь-декабрь 2018 год | Всего местный бюджет краевой бюджет 0409 0220110300 0409 02201S2440 | 384,1 384,1 0 | 2804,5 658,1 2146,4 | 545,0 545,0 0 | 545,0 545,0 0 |
|  | Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» (капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения) |  |  | март-декабрь 2018 год | Всего: Краевой бюджет Местный бюджет | 0 0 0 | 2259,5 2146,4 113,1 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие №1.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр Мирского сельского поселения Кавказского района разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края (капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования) |  |  | январь-декабрь 2018 год | Всего местный бюджет | 384,1 | 545,0 | 545,0 | 545,0 |
| 2 | Подпрограмма №2 «Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района» |  | Ведущий специалист Г.А.Гаджаева | Х | Всего: | 350,0 | 400,0 | 250,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 350,0 | 400,0 | 250,0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие № 1 Ремонт систем водоснабжения |  |  | март-декабрь 2018 год | Всего местный бюджет 0502 0230110130 | 50,0 | 200,0 | 250,0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие № 2 Создание санитарной зоны вокруг объектов забора воды |  |  | январь-декабрь 2018 год | Всего местный бюджет 0502 0230110130 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие № 3 Предоставление субсидий из местного бюджета на возмещение затрат (недополученных доходов) организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек) |  |  | январь-декабрь 2018 год | Всего местный бюджет 0502 0230110760 | 300,0 | 150,0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма №3 Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения Кавказского района |  | Заведующий сектором земельных отношений, архитектуры и сельского хозяйства И.Л.Филипченкова |  | Всего: | 20,0 | 80,0 | 70,0 | 18,5 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 20,0 | 80,0 | 70,0 | 18,5 |
|  | Мероприятие № 1 Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения |  |  | январь-декабрь 2018 год | Всего местный бюджет 0113 0240110010 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие № 1.3 Техническая инвентаризация, изготовление технических планов, кадастровых паспортов, на объекты муниципальной собственности сельского поселения, включенных в реестр муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2. Содержание и обслуживание казны Мирского сельского поселения |  |  | январь-декабрь 2018 год | Всего местный бюджет 0113 0240110020 | 20,0 | 70,0 | 70,0 | 18,5 |
|  | Мероприятие № 2.1 Расходы по содержанию объектов муниципальной собственности, составляющих казну, ремонт объектов муниципальной собственности |  |  |  |  | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 |
|  | Мероприятие № 2.2 Проведение рыночной оценки объектов муниципальной собственности |  |  |  |  | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 |
|  | Мероприятие № 2.3 Техническая инвентаризация, изготовление технических планов, кадастровых паспортов, на объекты муниципальной собственности сельского поселения, включенных в реестр муниципальной собственности |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,5 |
|  | Основное мероприятие № 1 «Закладка и ежегодная перепись похозяйственных книг» |  | Организационный сектор | январь-декабрь 2018 год | Всего местный бюджет 0113 0210110240 | 0 | 35,0 | 0 | 0 |

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий сектором земельных отношений

архитектуры и сельского хозяйства

администрации Мирского сельского поселения                                                                                              И.Л.Филипченкова

Ведущий специалист

администрации Мирского сельского поселения                                                                                              Г.А.Гаджаева

Заведующий организационным сектором

администрации Мирского сельского поселения                                                                                              С.Н.Веремей