

**АДМИНИСТРАЦИИ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАВКАЗСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 24.02.2022 г № 25

 пос. Мирской

**О мерах по подготовке систем водоснабжения и водоотведения**

**к работе в весенне-летний период 2022 года**

**на территории Мирского сельского поселения Кавказского района**

В целях обеспечения стабильной работы объектов водоснабжения в весенне-летний период, а также предотвращения опасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мирского сельского поселения Кавказского района в весенне-летний период 2022 года постановляю:

1. Создать и утвердить состав комиссии по осуществлению мероприятий по подготовке систем водоснабжения в весеннее - летний период 2022 года на территории Мирского сельского поселения Кавказского района (прилагается)

2.Утвердить план мероприятий по подготовке систем хозяйственно- питьевого водоснабжения и водоотведения к работе в весенне-летний период 2022 года на территории Мирского сельского поселения Кавказского района.

3.Рекомендовать директору муниципального унитарного предприятия «Мирское» (О.В. Рахмонкуловой):

3.1.До 26 марта 2022 года организовать обследование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Оценку готовности предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район не позднее 25 апреля 2022 г. по форме согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

3.1.1. Предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке систем водопроводно-канализационного хозяйства к работе в 2022 году согласно комплексному плану до 1 апреля, 1 июля и итоговой информации
до 15 января 2023 г. по форме согласно приложению 6 к настоящему приказу;

заполненных форм о выполнении мероприятий по приведению систем водоснабжения и канализования в надлежащее санитарно-техническое состояние за отчетный период, начиная с 1 января 2022 г., до 14 апреля, 14 июля, 14 октября и итоговой информации за 2022 год до 15 января 2023 г. по формам согласно приложениям 1 – 4 к настоящему приказу.

3.2.Организовать выполнение мероприятий по охране источников питьевого водоснабженияот загрязнения и утвержденных санитарно-технических мероприятий.

3.3.Осуществлять контроль за выполнением мероприятий, направленных на снижение неучтенных расходов (потерь) воды в водонапорных сетях и принять меры по их реализации.

4.Назначить директора МУП «Мирское» (О.В. Рахмонкуловой.) ответственным за выполнение мероприятий по подготовке систем хозяйственно – питьевого водоснабжения и водоотведения к работе в весенне – летний период 2022 года на территории Мирского сельского поселения Кавказского района

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Мирского сельского поселения

Кавказского района И.Б.Костенко

 Приложение

 Утверждено

 постановлением администрации

 Мирского сельского поселения

 Кавказского района

 от 24.02.2022 года № 25

**СОСТАВ**

постоянно действующую комиссию по координации хода подготовки систем водоснабжения и водоотведения Мирского сельского поселения Кавказского района к весенне-летнему периоду 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
| КостенкоИгорь Борисович | Глава Мирского сельского поселения Кавказского района, председатель комиссии. |
| ГаджаеваГалина Александровна | Ведущий специалист администрации Мирского сельского поселения Кавказского района, секретарь комиссии. |
|  Члены  |  комиссии: |
| ФилипченковаИрина Леонидовна | Заведующий сектором земельных отношений, архитектуры и сельского хозяйства администрации Мирского сельского поселенияКавказского района.  |
| СтавышенкоЕлена Валерьевна ВеремейСветлана Николаевна | Специалист 2 категории администрации Мирского сельского поселения Кавказского района.Заведующий организационным секторомадминистрации Мирского сельского поселенияКавказского района |
|  |  |

Глава Мирского сельского поселения

Кавказского района И.Б.Костенко