Утверждаю:

Глава Мирского сельского поселения Кавказского района

__________И.Б.Костенко

23 марта 2023 г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2023 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по МП «Развитие топливно-энергетического комплекса» |  |  | Х | Всего: | 100,0 | 35,0 | 30,0 | 165,0 | 330,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 100,0 | 35,0 | 30,0 | 165,0 | 330,0 |
| 1 | Подпрограмма №1 «Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района» |  | Заведующий сектором земельных отношений, архитектуры и сельского хозяйства И.Л.Филипченкова | Х | Всего: | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 160,0 | 290,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 160,0 | 290,0 |
|  | Мероприятие № 1 Строительство газопроводов низкого давления, включая проектно-изыскательские работы |  |  | январь-декабрь 2023 год | Всего местный бюджет 0502 1010110530 | 100,0 | 30,0 | 0 | 0 | 130,0 |
|  | Мероприятие № 1.2. Распределительный газопровод низкого давления по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, п. Мирском, ул. Комсомольская |  |  |  |  | 100,0 | 30,0 | 0 | 0 | 130,0 |
|  | Мероприятие № 2 Техническое обслуживание газопроводов низкого давления |  |  | январь-декабрь 2023 год | Всего местный бюджет 0502 1010110530 | 0 | 0 | 30,0 | 160,0 | 160,0 |
| 2 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района» |  |  | Х | Всего: | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 10,0 |
| 2.3 | Мероприятие № 3 Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | Ведущий специалист Г.А.Гаджаева | январь-декабрь 2023 год | Всего местный бюджет 0503 1020109910 | 0,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 10,0 |

Заведующий финансовым сектором

администрации Мирского сельского поселения                                                                                              Л.Н.Якимчук