Утверждаю:

Глава Мирского сельского поселения Кавказского района

__________О.В.Бондарева

20 марта 2024 г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Мирского сельского поселения Кавказского района» на 2024 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по МП «Формирование современной городской среды на территории Мирского сельского поселения Кавказского района» |  |  | Х | Всего: | 2975,3 | 15070,7 | 21827,1 | 100,0 | 39973,2 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2485,0 | 12587,0 | 18080,2 | 0 | 33152,2 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 103,5 | 524,5 | 753,3 | 0 | 1381,3 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 386,8 | 1959,2 | 2993,7 | 100,0 | 5439,7 |
| 1 | Основное мероприятие №1 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Заведующий сектором земельных отношений, архитектуры и сельского хозяйства И.Л.Филипченкова | январь-декабрь 2024 год | Всего | 2975,3 | 15070,7 | 21647,7 | 0 | 39693,7 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2485,0 | 12587,0 | 18080,2 | 0 | 33152,2 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 103,5 | 524,5 | 753,3 | 0 | 1381,3 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 386,8 | 1959,2 | 2814,2 | 0 | 5160,2 |
|  |  |  |  |  | 0503 121F255550 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие №1.1 Реализация программ формирования современной городской среды |  |  | январь-декабрь 2024 год |  | х | х | х | х | х |
|  | Мероприятие № 1.1.1. Благоустройство объекта по адресу: пос. Мирской, ул. Ленина, пер. Памяти Героев, 1, благоустройство территории (1-й этап) |  |  | январь-декабрь 2024 год |  | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие № 1.1 1 этап: вертикальная планировка, благоустройство территории парка |  |  | январь-март 2024 год |  | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие №1.2 2 этап: благоустройство территории парка |  |  | апрель-май 2024 год |  | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие №1.3 3 этап: Установка малых архитектурных форм |  |  | Июнь -июль 2024 год |  | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие №1.5 4 этап: озеленение территории парка |  |  | август- сентябрь 2024 год |  | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие №1.6 Проведение строительного контроля по объекту: пос. Мирской, ул. Ленина, пер. Памяти Героев, 1, благоустройство территории (1-й этап) |  |  | январь- сентябрь 2024 год |  | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие №2 Благоустройство территории общего пользования |  | Заведующий сектором земельных отношений, архитектуры и сельского хозяйства И.Л.Филипченкова | июнь-сентябрь 2024 год | 0503 1210110420 Местный бюджет | 0 | 0 | 179,5 | 0 | 179,5 |
|  | Мероприятие №2.1 Благоустройство уличной спортивной площадки по адресу: пос. Мирской, ул. Октябрьская, 26Б |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие №2.1 Строительно- монтажные работы по наружному освещению по адресу: пос. Мирской, ул. Октябрьская, 26Б |  |  |  |  | х | х | х | х | х |

Заведующий финансовым сектором

администрации Мирского сельского поселения                                                                                              Л.Н.Якимчук