Утверждаю:

Глава Мирского сельского поселения Кавказского района

__________О.В.Бондарева

6 июня 2024 г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

на 2024 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по МП «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | Х | Всего: | 1497,8 | 1498,8 | 1401,6 | 788,8 | 5187,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1197,8 | 14998,8 | 1401,6 | 788,8 | 5187,0 |
| 1 | Подпрограмма №1 «Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района» |  | Ведущий специалист Г.А.Гридасова | Х | Всего: | 788,8 | 788,8 | 1401,6 | 788,8 | 3768,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 788,8 | 788,8 | 1401,6 | 788,8 | 3768,0 |
| 1.1 | Мероприятие № 1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр Мирского сельского поселения Кавказского района разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края |  |  | январь-декабрь 2024 год | Всего местный бюджет краевой бюджет 0409 0220110300 244 | 788,8 788,8 0 | 788,8 788,8 0 | 1401,6 1401,6 0 | 788,8 788,8 0 | 3768,0 3768,0 |
|  | Мероприятие №1.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр Мирского сельского поселения Кавказского района разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края (капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования) |  |  | январь-декабрь 2024 год | Всего местный бюджет | 788,8 | 788,8 | 1401,6 | 788,8 | 3768,0 |
|  | Контрольное событие 1.2.1 Выполнение работ по механизированной очистки от снега и механизированной посыпке пескосоляной смесью автомобильные дорог, включенных в реестр имущества Мирского сельского поселения, в зимний период в целях ликвидации гололеда и снежных заносов на территории Мирского сельского поселения |  |  | 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.2.2. Ямочный ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества Мирского сельского поселения |  |  | 30.11.2024г. | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.2.3. Установка дорожных знаков |  |  | 30.11.2024г. | Х | х | х | х | х | Х |
|  | Контрольное событие 1.2.4. Нанесение дорожной разметки |  |  | 30.11.2024г. | Х | Х | х | Х | х | Х |
|  | Контрольное событие 1.2.5. Ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества Мирского сельского поселения |  |  | 30.11.2024г. | Х | Х | х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.2.6. Ремонт тротуара в п. Расцвет |  |  | 01.07.2024г. | Х | Х | Х | х | Х | х |
| 2 | Подпрограмма №2 «Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района» |  | Заведующий сектором земельных отношений, архитектуры и сельского хозяйства И.Л.Филипченкова | Х | Всего: | 700,0 | 1850,0 | 0 | 0 | 2250,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 700,0 | 1850,0 | 0 | 0 | 2250,0 |
| 2.2 | Мероприятие № 3 Предоставление субсидий из местного бюджета на возмещение затрат (недополученных доходов) организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек) |  |  | январь- март 2024 год | Всего местный бюджет 0502 0230110760 | 700,0 | 1850,0 | 0 | 0 | 2250,0 |
|  | Подпрограмма №3 Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения Кавказского района |  | Заведующий сектором земельных отношений, архитектуры и сельского хозяйства И.Л.Филипченкова |  | Всего: | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| 1.1 | Мероприятие № 1 Содержание и обслуживание казны Мирского сельского поселения |  |  | январь-март 2024 год | Всего местный бюджет 0113 0240110010 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1.2 Осуществление претензионной работы и взыскание в судебном порядке задолженности по арендной плате за использование объектов муниципальной собственности, в том числе земельных участков, контроль за исполнительным производством. Проведение судебной экспертизы, назначенной судом |  |  |  |  | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| 1.2. | Мероприятие № 2. Оформление прав собственности на объекты недвижимости сельского поселения и улучшение условий содержания муниципального имущества |  |  | январь-март 2024 год | Всего местный бюджет 0113 0240210020 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие № 2.3 Техническая инвентаризация, изготовление технических планов, кадастровых паспортов, на объекты муниципальной собственности сельского поселения, включенных в реестр муниципальной собственности |  |  |  |  | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 |

Заведующий финансовым сектором

администрации Мирского сельского поселения                                                                                              Л.Н.Якимчук